Zamawiający:  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

09-402 Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11

Tel.   24/ 364 42 00

#### FAX. 24/ 364 42 02

Godziny  urzędowania: 7.00  – 15.00

Znak  sprawy:  TT/2/2012

# S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę budynku laboratorium zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, przy ul.Górnej 56B.

Zatwierdzam:

Andrzej Wiśniewski                       Marek Naworski

WICEPREZES ZARZĄDU          PREZES ZARZĄDU

................................

Kierownik Zamawiającego

Luty  2012 r.

###### SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    	Opis przedmiotu zamówienia

II.    	Instrukcja dla Wykonawcy

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Opis warunków  udziału  w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania   oceny  spełnienia tych warunków  wraz z informacją o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających  spełnienie warunków udziału przez  Wykonawców.

- Wadium.

- Wysokość zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

- Formy  zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy.

- Zwrot  zabezpieczenia.

- Termin realizacji zamówienia.

- Kryteria oceny ofert.

- Sposób obliczenia ceny.

- Tryb udzielania wyjaśnień.

- Termin i miejsce składania ofert.

- Termin związania ofertą.

- Termin i miejsce otwarcia ofert.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

- Ogłoszenie wyniku  przetargu.

- Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

- Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy.

- Odwołania.

Załącznik nr 1    -  Wzór oferty

Załącznik nr 2    –  Oświadczenie

Załącznik nr 3    –  Wykaz robót

Załącznik nr 4    -   Wykaz osób

Załącznik nr 5    -   Formularz cenowy

Załącznik nr 6    -   Podwykonawstwo

Załącznik nr 7    –  Oświadczenie  o  kapitale zakładowym

Załącznik nr 8    -   Zastrzeżenie tajności

# III.	 Wzór umowy

IV.	 Dokumentacja projektowa

V.	 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

VI.	 Przedmiary

SPECYFIKACJA

##### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. z siedzibą: 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i rozbudowę budynku  laboratorium zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, przy ul.Górnej 56B.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym udzielania zamówień na roboty  budowlane  inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, tekst jednolity, przyjętym  Uchwałą  Zarządu  nr  18/1453/Z/2012 z dnia 01.03.2012 r., obowiązującym od dnia 01.03.2012 r., dostępnym na stronie www.wodociagi.pl

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku laboratorium, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody, na części działki 812 i 818, w Płocku przy ul. Górnej 56 B, wjazd od ul. Filtrowej. Teren działki płaski, średnia rzędna terenu 102,10 m npm. Na działce zlokalizowany jest m.in. budynek laboratorium i ozonowni.

Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na budowę – Decyzja nr 270/2010 (znak WUB.III.7253/180/2010) z dnia 11.06.2010 r.  wydana przez Prezydenta Miasta Płocka.

Dla  zadania Zamawiający posiada dokumentację projektową:

- PBW Architektura

- PBW Konstrukcja

- PBW Instalacje Sanitarne

- PBW przyłącza zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- PB instalacje elektryczne i odgromowe

- Projekt technologii laboratorium

- Projekt drogi dojazdowej

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - br. budowlana: architektura i konstrukcja

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - br. sanitarna, instalacje wewnętrzne

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – br. sanitarna: zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – br. elektryczna

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – droga dojazdowa

- Przedmiar robót – branża budowlana

- Przedmiar robót – instalacje wewnętrzne wod.-kan.

- Przedmiar robót – zewnętrzna kanalizacja sanitarna

- Przedmiar robót – zewnętrzna instalacja deszczowa

- Przedmiar robót – centralne ogrzewanie

- Przedmiar robót – węzeł cieplny wraz z instalacją solarną

- Przedmiar robót – instalacja wentylacji

- Przedmiar robót – branża elektryczna i odgromowa

- Przedmiar robót – branża elektryczna, sieci zasilającej do komputerów i teleinformatycznej

- Przedmiar robót – droga wewnętrzna dojazdowa

Zaprojektowano budynek mieszczący w parterze pomieszczenia związane z funkcjonowaniem laboratorium, a także pomieszczenia biurowe, socjalne, szatnie umywalnie i łazienki. Poddasze budynku jest nieużytkowe, z dachem czterospadowym o kącie nachylenia 24% o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej-kleszczowej oraz krokwiowo-płatwiowej-jętkowej, kryty blachodachówką. Nad połączeniem ze starym budynkiem stropodach o spadku 3%, kryty papą zgrzewalną. Poziom posadzki parteru obu części jest równy. Połączenie ze starym budynkiem poprzez korytarz i otwór w ścianie istniejącego budynku.

Kubatura nowoprojektowanego budynku	 - 2.442,24 m3

Powierzchnia zabudowy	 -    413,20 m2

Powierzchnia użytkowa 	 -    345,40 m2

Wysokość budynku do kalenicy 	 -        7,19 m

Wysokość pomieszczeń w świetle 	 -         3,56 m

Zakłada się, iż pod całym budynkiem grunt jest jednorodny, a woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia. Wykopy należy wykonywać w porze suchej. Ostatnie 30 cm głębokości wykonywać ręcznie. Nie dopuścić do zawilgocenia dna wykopu. Przed przystąpieniem do robót betonowych, dokonać na koszt Wykonawcy, protokolarnego odbioru geotechnicznego wykopu. Wszelkie przewarstwienia należy wybrać i wypełnić chudym betonem bądź piaskiem zagęszczonym do I s = 0,98, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane.

Ściany fundamentowe trzywarstwowe: z bloczków fundamentowych lub wylewane, o gr. 24 cm, ocieplone styropianem i obłożone bloczkiem fundamentowym gr. 12 cm, i jednowarstwowe, bez ocieplenia. Izolacje powłokowe.

Ściany zewnętrzne trzy- lub dwuwarstwowe, z bloczków z betonu komórkowego i docieplone styropianem gr. 12 cm. Na elewacji tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej wodochronny barwiony w masie wg kolorystyki budynku. Ścianki wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 i 12 cm.

Strop żelbetowy wylewany. Zbrojenie wg rysunków konstrukcji.

Dachy j.w.

Podłogi z wykładzin PCV z rolki zgrzewanej. W Zmywalni Mikrobiologicznej, Pokoju Pomiarów Terenowych i Poboru Próbek oraz Pomieszczeniu Przyjęcia i Przechowywania  próbek z płytek (terakoty) 60x60 cm, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych posadzki z terakoty.

Ściany wewnętrzne: cementowo-wapienne z zatartą wygładzoną powierzchnią - gładzie gipsowe. Ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wys. co najmniej 2 m – wykończyć płytkami ceramicznymi o powierzchni zmywalnej i odpornej na działanie wilgoci. Ściany w korytarzach wykończyć lamperią olejną do wysokości 2 m. Przy zlewozmywakach, umywalkach i zlewach ściany wykończyć gładką, wodoodporną okładziną ceramiczną bez fug do wysokości 2 m od posadzki.

Sufity: tynk gładki gipsowy malowany farbą emulsyjną lub akrylową. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane z płyt GKBI (wodoodporne nasycone impregnatem) na ruszcie stalowym. Okładziny sufitów i sufity podwieszone wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Parapety wewnętrzne z laminatów drewnopodobnych.

UWAGA: Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń, w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń przez kurz i tym samym drobnoustroje,  powierzchnie ścian, sufitów i podłóg muszą być gładkie i łatwe do mycia oraz odporne na detergenty i środki dezynfekujące używane w laboratoriach.

Wykończenie zewnętrzne: wszystkie obróbki z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia dachowego. W ramach zadania Wykonawca wykona kapinosy na wszystkich zamocowaniach attyki również istniejącego budynku, celem odprowadzenia wód i uniknięcia powstawania zacieków na elewacji.

Wykończenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi antypoślizgowymi, ryflowanymi na stopniach.

Okna z PCV wg wymagań w PBW Architektura.

Drzwi zewnętrzne: w systemie profili aluminiowych z wkładem termoizolacyjnym, szklone szybą bezpieczną, jednoskrzydłowe, aluminiowe, wyposażone w samozamykacz.

Drzwi wewnętrzne: wykończone fabrycznie, ościeżnice metalowe, skrzydła drewniane, lakierowane.

Izolacje wg dokumentacji.

Przewiduje się docieplenie ścian budynku istniejącego, styropianem do metody lekkiej mokrej.

UWAGA: Nie policzono w przedmiarach, należy dodatkowo wycenić:

- wymiana drzwi zewnętrznych w elewacji wschodniej budynku ozonowni na drzwi spełniające wymagania EI30 dotyczy drzwi na elewacji zachodniej o wymiarach: 200/330 i 200/200 do ozonowni i sprężarkowni – warunki ochrony przeciwpożarowej.

- remont w istniejącej części laboratorium polegający na malowaniu z naprawą rys, szpachlowaniu pod lamperie m2 930,00 , wymianie podłóg z płytek PCV na wykładzinę PCV rulonową zgrzewalną lub z płytek PCV 60x60 cm w aktualnych pomieszczeniach socjalnych (w projekcie: P15/P16), Pokoju Kierownika (w projekcie: P17), Pokoju wagowym (w projekcie: P04), Pokoju Dokumentacji (w projekcie: P06), pokoju Badań Chromatograficznych (w projekcie: P13) i pokoju Badań Mikrobiologicznych (w projekcie: P02), co stanowi około 100 m2

- wykonanie kanału wentylacyjnego z wyrzutnią gazów (zapachów) w dotychczasowym boksie sterylizacyjnym (w projekcie: P01) przeznaczonym na Pokój Spalań Osadów

- wykonanie 2-ch kanałów wentylacyjnych w Pokoju Zmywczym (w projekcie P03) do podłączenia wyciągów chemicznych przeniesionych z istniejącego Pokoju Badań Fizykochemicznych przeznaczonego na łącznik (w projekcie: P12),

- doprowadzenie wody do istniejącego: Magazynu (w projekcie: P07), Pokoju Przyjęcia próbek (w projekcie: P08), Pokoju Kierownika (w projekcie: P17) i pomieszczenia socjalnego (w projekcie: P15),

- doprowadzenie instalacji elektrycznej 380 V w pomieszczeniu socjalnym (w projekcie: P15/P16) do stanowiska przygotowania wody do celów laboratoryjnych (podłączenie destylatorów)

- uszczelnienie stolarki i ślusarki, okiennej i drzwiowej starej części laboratorium,

- wykonanie wiatrołapu z dodatkowymi drzwiami dla bocznego wejścia w istniejącej części laboratorium, konieczność przesunięcia grzejnika poprzez skrócenie gałązek,

- ocieplenie połaci poddasza istniejącej części laboratorium, 458 m2 wg technologii zaprojektowanej na nowej części,

- wykonanie elewacji w części budynku dot. ozonowni wg technologii przewidzianej na istniejącej części laboratorium, z izolacją ze styropianu gr. 5 cm, m2 275, naprawa okładzin cokołu, uzupełnienia płytek,

- wykonanie opaski wokół części budynku dot. ozonowni, wg technologii projektowanej dla laboratorium, mb 72,20

- zabezpieczenie podłóg i posadzek nie przewidzianych do wymiany w budynku istniejącym: wykładzina w korytarzu i posadzki z płytek ceramicznych,

- wykonanie kapinosów na wszystkich zamocowaniach attyki szt. 70x2 miejsca, również istniejącego budynku laboratorium i ozonowni, celem odprowadzenia wód i uniknięcia powstawania zacieków na elewacji. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej attyki,

- Likwidację 14 szt. drzew:

| lp | drzewo | Wymiary w pierśnicy |
| --- | --- | --- |
| 1 | świerk | 35 |
| 2 | świerk | 19 |
| 3 | sosna | 65 |
| 4 | sosna | 36 |
| 5 | sosna | 33 |
| 6 | świerk | 52 |
| 7 | świerk | 54 |
| 8 | Jarzębina dwupniowa | 10, 14 |
| 9 | Jarzębina dwupniowa | 19, 14 |
| 10 | Jarzębina dwupniowa | 15,17 |
| 11 | Jarzębina wielopniowa | 34, 24, 23 |
| 12 | Lipa | 28 |
| 13 | brzoza | 14 |
| 14 | Lipa wielopniowa | 12, 12, 10, 9, 10, 8, 9, 10 |

wg decyzji Prezydenta Miasta Płocka.

- bryły korzeniowe drzew pozostawionych w pobliżu wykopu chronić przed wysuszeniem i zniszczeniem.

- 	Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć na wysypisko miejskie lub inne miejsce wskazane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym, w cenie ofertowej.

-	Należy przewidzieć wymianę gruntu na piasek na przyłączach.

Projektowany budynek będzie wyposażony w instalacje i urządzenia wg projektów branżowych:

- instalacje i urządzenia wodne, w tym: instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej i cyrkulacji, instalacja hydrantowa ppoż. napełniona,

- instalacje i urządzenia kanalizacyjne, sanitarne i technologiczne, neutralizator,

- instalacje i urządzenia grzewcze, instalacja centralnego ogrzewania, węzeł cieplny,

- instalacja solarna,

- instalacje i urządzenia elektryczne oświetleniowe ( w tym awaryjne) i zasilające,

- instalację telekomunikacyjną i informatyczną,

- instalację odgromową,

- instalację wentylacji grawitacyjnej z wentylatorami mechanicznymi uruchamianymi włącznikiem, centrala wentylacyjna w pomieszczeniu węzła cieplnego,

a także przyłącza i drogę przy budynku wg dokumentacji projektowej.

Nadto Wykonawca oznakuje w budynku drogi i wyjścia ewakuacyjne, wyposaży budynek w podręczny sprzęt gaśniczy oraz opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu.

Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót, zawierającą m.in.: inwentaryzację geodezyjną, protokoły badań, sprawdzeń, dokumenty dopuszczenia materiałów do wbudowania i inne niezbędne.

Dokumenty mają być spisane i spięte.

Warunki przygotowania oferty:

1. 	Wykonawca  winien  dokonać  oględzin  placu  budowy,  jego  otoczenia  oraz zdobyć na jego własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie  informacje,  które  mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy na wykonanie robót.

Oględziny terenu budowy zostaną dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty, a Zamawiający w żadnym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanej.

3.	Oferta powinna zawierać całość zamówienia. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

4.  W cenie robót należy uwzględnić koszty: prac geodezyjnych, zasilania  placu budowy i zaplecza w  wodę  i  energię  elektryczną, koszty poboru wody i energii elektrycznej przez podliczniki zamontowane na koszt Wykonawcy,  wykonanie  oznakowania i ogrodzenia placu budowy, koszty zaplecza budowy, koszty porządkowania i  doprowadzenia   placu  budowy   do  stanu  należytego, a także koszty organizacyjne związane z utrudnieniem w związku z prowadzeniem prac na terenie zakładu czynnego.

- Zaplecze budowy zostanie przygotowane przez Wykonawcę na jego koszt i jego ryzyko. Zaplecze budowy: Zamawiający udostępni teren w pobliżu budowy. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze administracyjne, magazynowe i socjalne, z kabiną WC i śmietnikiem, a także prowizoryczną myjkę celem czyszczenia bieżników pojazdów. Teren budowy i zaplecza należy wygrodzić i odpowiednio oznakować.

Wymagane jest:

-	prowadzenie prac modernizacyjnych w części istniejącej w sposób umożliwiający sprawne funkcjonowanie instytucji.

- ciągłe utrzymanie czystości w miejscu wykonywania robót i na istniejących drogach Zamawiającego - dojeździe do budowy (teren Stacji Uzdatniania Wody). Korzystanie wyłącznie ze wskazanych dróg istniejących.

- zapewnienie bezpiecznego dostępu do budynków na terenie Zamawiającego.

- wywiezienie wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych na wysypisko miejskie ponosząc koszty ich utylizacji czy składowania,

- ochrona zieleni na terenie Zamawiającego,

- po wykonaniu prac budowlanych doprowadzenie terenu budowy i zaplecza do stanu należytego, rekultywacja i zagospodarowanie trawnikami.

- Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy w formie uproszczonej z tabela elementów i zestawieniem R,M,S.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu:

-	harmonogram rzeczowo-finansowego zadania, uzgodniony między Stronami i uwzględniający warunki:

1.	termin realizacji zadania: 30.06.2013 r.. Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu z datą nie późniejszą niż 30.06.2013 r.

2.	w 2012 roku Zamawiający dysponuje środkami finansowymi w wysokości 500 tys. zł, płatne jednorazowo,

- w 2013 roku płatność w dwóch ratach wg stanu zaawansowania prac, lecz nie więcej niż do wysokości 80% wartości robót, pozostałe 20% zostanie zapłacone po odbiorze i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- plan bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia dla  przedmiotowej budowy, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Z dnia 17.09.2002 r.)

-	oświadczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót o podjęciu funkcji przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, celem dokonania zgłoszenia budowy, w terminie  co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

8.	Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót,  obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, przestrzegając przepisy bhp i  ppoż.

- Wykonawca przedstawi dokumentację odbiorową.

10. 	Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres pięciu lat. Okres rękojmi biegnie razem z gwarancją.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- Opis sposobu przygotowania oferty

a)	Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty na formularzu oferty i podpisania jej przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

b)  	Wymagane  dokumenty  należy złożyć  w formie oryginałów  lub  kserokopii.

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

c) 	W przypadku złożenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej  prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego  notarialnie poświadczonej  kopii.

d) 	W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, załącznik ten należy złożyć w dokumentach ofertowych z adnotacją „nie dotyczy” i opatrzyć go podpisem osób  uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

e) 	Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

f) 	Wykonawca złoży tylko  jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

g) 	Zamawiający  nie dopuszcza   składania  ofert  częściowych i ofert  wariantowych.

i)  	Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania.

j) 	Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w ofercie. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty i załączników były podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub też należycie ustanowionego pełnomocnika Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. Pełnomocnictwo  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub   kopii  poświadczonej   za zgodność  z  oryginałem przez  notariusza.

k) 	Pożądane jest, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

l)	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Płock ul. H.A.Gradowskiego 11  w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, która  powinna  być  opatrzona  nazwą, dokładnym  adresem Wykonawcy  oraz  oznaczona  w sposób  następujący: „Przetarg nieograniczony -  Rozbudowa i przebudowa budynku Laboratorium w Płocku na terenie SUW”,  Nie otwierać przed terminem otwarcia – 19.03.2012 r. godz. 11.00” Koperta/opakowanie powinna być zapieczętowana  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  jej treści  oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu  otwarcia.

ł)	W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/ opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

m) 	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w ppkt. l  oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofane”.

n)  	Nie ujawnia się   informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa   w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  art. 11  ust.4   ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1993r. (Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli  Wykonawca, nie później  niż  w  terminie  składania  ofert, zastrzegł, że  nie mogą  one  być  udostępnione.

o) 	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia i wskazanie lidera, który będzie jednocześnie pełnomocnikiem reprezentującym ich w postępowaniu i zawrze umowę w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Opis warunków  udziału  w postępowaniu  oraz opis sposobu  dokonywania   oceny  spełnienia tych warunków.

2.1.  O zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych  do wykonania  zamówienia:

Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie   przez  Wykonawcę, że:

1/  w okresie  ostatnich   5 lat   przed upływem  terminu  składania ofert, a jeżeli  okres  prowadzenia działalności  jest  krótszy - w tym okresie, wykonał budynek  murowany o kubaturze co najmniej  2.500 m3, a także prowadził roboty budowlane w laboratorium przemysłowym lub medycznym o kubaturze co najmniej  2.500 m3,

2/ 	dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą pełniły funkcje kierownika budowy i kierowników robót, posiadających uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach w odpowiedniej  specjalności;

Zamawiający wymaga przedstawienia kopii uprawnień osób wskazanych do pełnienia funkcji  kierownika budowy i kierowników robót wraz z  zaświadczeniem o wpisaniu  ich  na listę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczeniu od odpowiedzialności  cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku  z wykonywaniem samodzielnej  funkcji technicznej.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie  się przez Wykonawcę że:

-   posiada  środki finansowe  lub zdolność  kredytową w wysokości  co najmniej jeden milion zł.

-  posiada opłaconą  polisę, a w przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający, że Wykonawca  jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą  niż  jeden milion zł.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu Wewnętrznego.

2.2. Do oferty (zał. nr 1 - dwie strony) należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

a)  	oświadczenie Wykonawcy, że spełnia  warunki udziału w trybie  § 8 ust. 2 Regulaminu Wewnętrznego -   załącznik nr 2;

b)   wykaz  robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia  warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych  w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem  ich  rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania oraz załączeniem dokumentu  potwierdzającego, że roboty  zostały  wykonane zgodnie  z zasadami  wiedzy technicznej  i prawidłowo ukończone,  zgodnie  z warunkiem  pkt.2 ppkt 2.1 b/   -   załącznik nr 3;

c)   	wykaz osób, którymi  dysponuje  lub będzie dysponował  Wykonawca  i które  będą  uczestniczyć  w   wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych   do wykonania zamówienia, a także  zakresu  wykonywanych  przez nie czynności – zgodnie  z warunkiem  pkt.2 ppkt 2.1 b/  - załącznik nr 4, wraz  wymaganymi  dokumentami w zakresie ich  uprawnień.

W  przypadku, gdy  Wykonawca   wskaże  w wykazie osoby,  którymi będzie dysponował  musi załączyć do wykazu  pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  tych  osób.

d)  	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa spółki;

e)  	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f)  	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

g)  	informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca  posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność  kredytową Wykonawcy, wystawiona  nie wcześniej  niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe dokumenty, które musi zawierać  oferta:

a)  	dowód wpłacenia wadium (kopia polecenia przelewu)/oryginał  dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia;

b)  formularz cenowy  z wartością  robót  stanowiącą cenę zamówienia – załącznik nr 5 wraz z kosztorysem ofertowym w wersji uproszczonej;

c)    informacja  dotycząca  podwykonawców wg załącznika  nr 6;

d)    oświadczenie o kapitale zakładowym (dot. Spółek  z o.o.)  wg załącznika  nr 7;

e)    wypełnione zastrzeżenie o tajności danych z oferty – wg załącznika nr 8;

f)    zaparafowany  projekt umowy jako znak akceptacji jej treści.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw do uzupełnienia lub wyjaśnienia tych dokumentów w określonym terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia   oferta Wykonawcy  podlega odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby unieważnienie postępowania. Nie uzupełnienie lub nie wyjaśnienie wskazanych w wezwaniu oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w określonym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

### 3. Wadium

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest  zabezpieczyć swoją ofertę wadium  w wysokości:  40.000,00 zł.   (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie do dnia  19.03.2012 r. godz. 10:45   Wadium musi obejmować okres związania z ofertą.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych,

  - gwarancjach  bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku składania  przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji  ubezpieczeniowej  udzielających  gwarancji)  oraz  wskazanie  ich  siedzib,

- określenie  wierzytelności,  która  ma być  zabezpieczona  gwarancją,

- kwotę  gwarancji,

- termin  ważności gwarancji.

Złożona gwarancja lub poręczenie musi zawierać zobowiązanie do: „bezwarunkowego zapłacenia  kwoty gwarancji  na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego  zawierające oświadczenie, iż  Wykonawca, którego ofertę wybrano:

1)  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Ww.  postanowienia dot. wymogów form  gwarancji  stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w  Rozdz. II pkt 3 ppkt 2  b)

- Wadium wnoszone w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na rachunek Zamawiającego z dopiskiem: „wadium -  przetarg nieograniczony – Rozbudowa i przebudowa budynku Laboratorium w Płocku na terenie SUW”  na rachunek w ING Bank Śląski S.A. 64 1050 1139 1000 0023 5794 8088.  O uznaniu przez Zamawiającego, że  wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek  Zamawiającego.

Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium w tej formie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Wysokość zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą   7%   ceny  całkowitej  (z podatkiem VAT)  podanej  w  ofercie.

Zabezpieczenie  musi zostać wniesione przed zawarciem umowy.

5.    Formy  złożenia  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy

a/  	zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku  formach:

- pieniądzu – przelewem  na rachunek  Zamawiającego, w ING Bank Śląski S.A. 64 1050 1139 1000 0023 5794 8088,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

b/ 	w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem   i muszą zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

-  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

-  kwotę gwarancji,

-  termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie wykonał należycie przedmiotu zamówienia”;

c/ 	w  przypadku  wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu  Wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na zaliczenie  wadium  na poczet  zabezpieczenia.

6. Zwrot  zabezpieczenia

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota  pozostawiona  na zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu  rękojmi  za wady  nie  może   przekraczać 30 %  wysokości zabezpieczenia.  Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu  rękojmi za wady.

7.  Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie:   z dn. podpisania umowy

Rozpoczęcie robót budowlanych po dokonaniu zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu  budowy,  co najmniej  na 7 dni  przed ich rozpoczęciem.

Zakończenie:  30.06.2013 r. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu z datą nie późniejszą niż 30.06.2013 r.

Okres gwarancji  i rękojmi - 5 lat.

8.  Kryteria oceny ofert

Cena  :  współczynnik wagowy  100 %

Sposób obliczenia:

Cena  obliczana będzie wg  wzoru:

| cena najniższa z oferowanych cena oferowana | x 100 (pkt) |
| --- | --- |

(z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku)

9.  Sposób obliczenia ceny

W  cenie  oferty  należy   ująć  koszty  wszelkich  niezbędnych  prac  i  opracowań  koniecznych  do  realizacji  zamówienia,  koszty pośrednie  i  bezpośrednie,  jakie  Wykonawca  uważa   za  niezbędne  do  poniesienia  dla  terminowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zysk  Wykonawcy  oraz  wszystkie  posiadane  informacje   o  przedmiocie  zamówienia,  a  szczególnie  informacje,  wymagania i  warunki  podane  w  niniejszej  SIWZ.

Wykonawca  określi  ceny  na wszystkie prace  i  elementy  ujęte  w dokumentacji projektowej,  specyfikacjach  technicznych  wykonania i odbioru robót, opisie przedmiotu  zamówienia, projekcie umowy oraz przedmiarze  -  do  SIWZ,  który  stanowić  będzie  podstawę  do  sporządzenia   przez  Wykonawcę  kosztorysu  ofertowego.

Ze  względu  na  przyjęte  wynagrodzenie  ryczałtowe, uwzględniające zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, podane w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze  ilości  mają  charakter  orientacyjny  i  przedmiary mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty.

Kosztorys  ofertowy  sporządza  się  metodą  uproszczoną z tabelą elementów i zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.  Dla  każdej  pozycji przekazanego  przedmiaru  Wykonawca  wylicza  cenę  jednostkową  netto  i  przemnaża  ją przez ilość robót podaną w przedmiarze.

Kosztorys ofertowy opracowuje się na podstawie:

- przedmiarów robót w układzie kosztorysowym przekazanym przez Zamawiajacego;

- dokumentacji projektowej,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- przepisów VAT,

- postanowień SIWZ w zakresie obliczenia ceny.

Brak jakiejkolwiek ceny jednostkowej dla pozycji przedmiarowej stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Wszystkie  ceny  określone  przez  Wykonawcę  zostaną ustalone  na  okres  ważności  umowy  i  nie  będą  podlegały  zmianom. Ostateczną  cenę  oferty  stanowi  suma  wartości brutto   ( z VAT)   kosztorysu  ofertowego   wraz  z pozostałymi    elementami  wymienionymi  w formularzu  cenowym i niezbędnymi  do  wykonania  zamówienia.

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, których  zakres nie przekroczy 50% wartości realizowanego  zamówienia, niezbędnych  do jego prawidłowego  wykonania,  których  wykonanie  stało się  konieczne  na skutek  sytuacji  niemożliwej wcześniej do  przewidzenia, jeżeli:

1)  z przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia dodatkowego  od zamówienia  podstawowego  wymagałoby  poniesienia  niewspółmiernie  wysokich kosztów, lub

2)    wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest uzależnione  od wykonania  zamówienia dodatkowego.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać te prace na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki, a ich wartość zostanie uzgodniona kosztorysem w oparciu o składniki  cenotwórcze:

- robocizna R                                 .....   zł./r-g

- Koszty pośrednie Kp                   .....  % od R i S

- Koszty zakupu Kz                       .....  % od M

- Zysk Z                                         .....  % od R+S+Kp

oraz przedmiar prac potwierdzony przez Zamawiającego, na podstawie katalogów KNR, cen sprzętu, transportu i materiałów budowlanych wg średnich cen publikowanych w Sekocenbudzie – wydawnictwo kwartalne, z okresu wykonywania robót.

Wykonawca  musi  podać  dane  wyjściowe  do  kosztorysowania,  stanowiące  podstawę  do  obliczenia  cen  jednostkowych,  które  jednocześnie  będą   stanowiły podstawę  do  naliczania  robót  dodatkowych,  o których mowa wyżej.

10.   Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej – zamieszcza ją także na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę treści SIWZ przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli  specyfikacja  udostępniona jest  na stronie internetowej  - zamieszcza się ją także na  stronie.

- Termin i miejsce składania ofert

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 (sekretariacie)  nie później niż do  dnia  19.03.2012r.  do godz. 10:45

2.   	W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.   Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.  Termin i miejsce otwarcia ofert

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby     Zamawiającego w Płocku ul. H.A. Gradowskiego 11 pok. 105 w dniu  19.03.2012 r. godz. 11.00.

14.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji  i  warunki  płatności zawarte w ofertach.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień  treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób następujący:

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a)	 jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b)	jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2)  w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

3) 	w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część  (cena   ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób  jej   obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,   przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że   prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ppkt 4 powyżej uwzględnia  konsekwencje     rachunkowe  dokonanych poprawek.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie pkt.14 powyżej, lub błędy w obliczeniu ceny.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Ogłoszenie o  wyniku przetargu.

- O wyborze oferty  Zamawiający  zawiadamia  niezwłocznie  Wykonawców, którzy  ubiegali się  o  udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy,  którego  ofertę wybrano oraz  jej cenę.

    - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnił warunki udziału i którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryterium określonego w Rozdziale II  pkt  8  specyfikacji.

    - Zamawiający ogłosi wynik postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej  niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przetargowej.

16.      Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Tomasz Strzałkowski -  Kierownik Działu Technicznego	-  24/ 364 42 50

Barbara Szczygieł      -  Inspektor Nadzoru 		-  24/ 364 42 18

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, oraz z zachowaniem formy pisemnego udokumentowania. Dopuszcza się używanie telefaksu, jednakże informacje przesłane tymi sposobami winny być niezwłocznie potwierdzone w drodze pisemnej korespondencji.

Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz  informacje   faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich  otrzymania.

17.  Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy

1)  	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  oferty, nie później  jednak niż  przed upływem terminu związania ofertą, z  zastrzeżeniem  § 23 ust. 2 Regulaminu Wewnętrznego.

2) 	Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji roboty wnosi zabezpieczenie należytego  wykonania umowy,  zgodnie  z  Rozdz. II  pkt. 4,5  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

3) 	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w § 22 Regulaminu Wewnętrznego.

4)	 w przypadku oferty złożonej  przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, Zamawiający  będzie  żądał  przed  zawarciem  umowy w sprawie  zamówienia, umowy  regulującej współpracę  tych  Wykonawców.

18.  Odwołania

1.	Wykonawca może złożyć odwołanie dotyczące wyniku przetargu do Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

2. 	Odwołanie Wykonawca może wnieść w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji o wyniku postępowania.

3. 	Odwołanie rozpatrywane jest przez  Kierownika Zamawiającego „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w terminie 5 dni.

4. 	Wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej, a od podjętej decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie.

Zatwierdził:

Andrzej Wiśniewski                       Marek Naworski

WICEPREZES ZARZĄDU          PREZES ZARZĄDU

## Załącznik nr 1

OFERTA

| Przedmiot przetargu nieograniczonego | Rozbudowa i przebudowa budynku Laboratorium w Płocku, na terenie SUW, ul. Górna 56B. |
| --- | --- |
| Zamawiający | “Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 09-400 Płock ul.H.A.Gradowskiego 11 |
| Wykonawca |  |
| Cena ofertowa w zł, netto - bez podatku VAT Podatek VAT 23 % od kwoty ..................... Cena ofertowa brutto -z podatkiem VAT ( cyfrowo i słownie ) | ........................................................................... ............................................................................ ........................................................................... ............................................................................ |
| Okres gwarancji | 5 lat |
| Termin realizacji | ............................................................................ |
| Warunki płatności | 21 dni od daty otrzymania faktury częściowej, 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej. |
| Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy | 1. ................................................................... 2..................................................................... 3..................................................................... |
| Podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy | 1.................................................................... 2.................................................................... 3................................................................... |

Str. 2 oferty

Oferujemy realizację robót objętych zamówieniem zgodnie  z dokumentacją  projektową, specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy,  zasadami  wiedzy  technicznej, obowiązującymi  przepisami i normami.

Oświadczamy, że:

- na wykonane prace udzielimy gwarancji i rękojmi  na okres  5 lat, zgodnie warunkami umowy,

- w przypadku zatrudnienia za zgodą Zamawiającego podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

- oferujemy  swoją dyspozycyjność na warunkach określonych w umowie,

- zapoznaliśmy się  ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- zebraliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 60  dni.

- wadium w kwocie  ..................  zł. zostało wniesione w formie .....................................................

-     zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się:

a) 	w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego;

b) 	wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania   umowy w wysokości (7 %  ceny brutto)  w terminie zawarcia umowy w formie  ....................................................................

Jesteśmy świadomi, że jeżeli:

-  odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

-  nie   wniesiemy  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to wniesione wadium wraz z odsetkami  zostanie zatrzymane przez Zamawiającego.

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

...........................................................

Data/  pieczątka  i  podpisy

uprawnionych przedstawicieli  Wykonawcy

Załącznik nr 2

..............................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie  innych podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych  do wykonania zamówienia;

- znajduję  się  w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie zamówienia;

- nie podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy  nie spełniają  warunków udziału  w postępowaniu, o których  mowa w  pkt 1-3 powyżej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;  przepisu  nie stosuje się  do Wykonawców, którym udziela się  na zamówienia  na podst.  § 15 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Wewnętrznego;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

Data pieczątka i podpisy

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

........................................................................

Załącznik   3

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku  wiedzy i doświadczenia

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................

Adres Wykonawcy  ..........................................................................................................................

| L.p. | Nazwa zadania, rodzaj | Całkowita wartość zamówienia | Data realizacji zamówienia / miejsce wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaleca  się,  aby z  dokumentów  potwierdzających  należyte wykonanie  wynikało  co najmniej, że:

a/  Wykonawca  składający  ofertę  w niniejszym  postępowaniu,  realizował  zamówienie,  którego  dokument dotyczy,

b/ Wykonawca wykonał budynek  murowany o kubaturze co najmniej  2.500 m3, oraz prowadził roboty wykończeniowe w pomieszczeniach laboratoryjnych laboratorium przemysłowym lub medycznym,

c/  wskazanie Zamawiającego, na rzecz  którego  realizowane było zamówienie,

d/  wskazanie  przedmiotu  zamówienia,

e/  wskazanie daty  wykonania  zamówienia,

f/   zamówienie zostało  wykonane  zgodnie z wiedzą techniczną i prawidłowo ukończone,

g/ podpis upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego,  dla którego  zostało wykonane  zamówienie.

Podpis

(uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.......................................................................

Załącznik  nr 4

..................................................

pieczątka  firmowa  Wykonawcy

Wykaz  osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował  Wykonawca

| L.p. | Imię i nazwisko | Wykształcenie Kwalifikacje /uprawnienia | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia zawodowego/ pełniona funkcja od - do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |

Do niniejszego oświadczenia załączono wskazane przez Zamawiającego dokumenty oraz zaświadczenia potwierdzające wymagane w Rozdz. II  pkt. 2 ppkt 2.1 b)   niniejszej   SIWZ  uprawnienia zawodowe.

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu,

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy  pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

...................................................

## pieczątka i podpisy

## (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy)

Załącznik nr 5

................................. dnia ....................................

Formularz cenowy

| L.p. | Nazwa kosztorysów i elementów robót | Wartość elementu robót w zł |
| --- | --- | --- |
|  | Razem |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Ogółem: |  |

Dane  wyjściowe  do  kosztorysowania,  na podstawie  których  sporządzono  kosztorys  ofertowy  będą  stanowiły  jednocześnie  podstawę  do  rozliczania robót  dodatkowych:

- robocizna R................................  zł./r-g

- Koszty pośrednie Kp..................  % od R i S

- Koszty zakupu Kz ...................... % od M

- Zysk Z ........................................ % od R+S+Kp

Pieczątka i podpis

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

...............................................................

Załącznik nr 6

..................................................

pieczątka  firmowa  Wykonawcy

Podwykonawstwo

Podwykonawca: .....................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Zakres powierzonych prac  obejmuje:

..............................................................................................................

...............................................................................................................

## ........................................................

## Data/ pieczątka i podpisy

## (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy)

Załącznik nr 7

..................................................

pieczątka  firmowa  Wykonawcy

# Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, że kapitał zakładowy .....................................................................................

................................................................................................................................................................................

zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem ...........................................................................

wynosi ....................................... słownie:...............................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczamy, że wartość przedmiotu przetargu (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia) nie przekracza dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego.

Wobec powyższego w świetle art.230 K.S.H. zawarcie przez Zarząd ........................................................

....................................................................................................................................................... umowy dotyczącej realizacji przedmiotu przetargu nie będzie wymagać uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

.................................................................................

## Data/ pieczątka i podpisy

## (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy)

* 	W przypadku, gdy przedmiot przetargu (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia) przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego Spółki należy załączyć stosowną Uchwałę Zgromadzenia Wspólników podjętą w trybie art. 230 K.S.H.

# Załącznik  nr  8

...............................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

## ZASTRZEŻENIE

Niniejszym zastrzegamy sobie prawo nie udostępniania informacji  stanowiących tajemnicę Wykonawcy pozostałym uczestnikom przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę budynku Laboratorium:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu .......................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................................................................................................................................................

zastrzegam, aby informacje stanowiące tajemnicę naszego przedsiębiorstwa / firmy nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego.

Informacje takie oznakowane są  wg opisu w rozdz. II ust.1 pkt. n/ specyfikacji i znajdują się w niżej wskazanych miejscach naszej oferty:

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

- ....................................................................................................     strona ........... oferty

Podstawa prawna: art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16.04.1993r. (Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

.................................................................................

## Data/ pieczątka i podpisy

## (uprawnionych  przedstawicieli  Wykonawcy)

Rozdział III Wzór umowy

U M O W A Nr ...........................

zawarta w Płocku w dniu ........................

na rozbudowę i przebudowę budynku Laboratorium na terenie SUW

pomiędzy „Wodociągami Płockimi” Spółką z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy pod nr 0000040316, o kapitale zakładowym 138.884.000,00 zł, NIP 774 -23-69-968, REGON 610409926, z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, zwaną w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1.	Marka Naworskiego 		- Prezesa Zarządu

2. Andrzeja Wiśniewskiego	- Wiceprezesa Zarządu

z jednej strony, a

……………………………………………………………………………..z siedzibą w…………………………..,

wpisaną do ………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” ,

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w oparciu o Regulamin wewnętrznym udzielania

zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy i usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatwierdzonym Uchwałą nr 6/1352/Z/2011 r.  z dnia 26.01.2011 r. Zarządu Spółki,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

- rozbudowy i przebudowy budynku Laboratorium na terenie Stacji Uzdatniania Wody, wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej,, wentylacji,, centralnego ogrzewania, elektryczna i odgromową, budową przyłączy zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej, zlokalizowanych  w Płocku, przy ul. Górnej 56B (wjazd od ul. Filtrowej) na działkach 812 i 818.

Pozwolenie na budowę: Decyzja Prezydenta Miasta Płocka nr 270/2010 wydana w dniu 11.06.2010 r..

Parametry techniczne rozbudowy budynku: powierzchnia zabudowy 413,20 m2, powierzchnia uzytkowa 345,40 m2 i kubatura 2442,24 m3.

- prac remontowych budynku istniejącego określonych w opisie przedmiotu zamówienia załączonego do SIWZ.

Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu.

2. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  określa:

Dokumentacja  projektowa w skład  której  wchodzą:

- PBW Architektura

- PBW Konstrukcja

- PBW Instalacje Sanitarne

- PBW przyłącza zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- PB instalacje elektryczne i odgromowe

- Projekt technologii laboratorium

- Projekt drogi dojazdowej

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - br. budowlana: architektura i konstrukcja

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - br. sanitarna, instalacje wewnętrzne

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – br. sanitarna: zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – br. elektryczna

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – droga dojazdowa

- Przedmiary robót

Zamówieniem dodatkowym są: roboty nie objęte dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  robót oraz określone w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

3. W  przypadku  sprzeczności  między  dokumentami  opisującymi  przedmiot  zamówienia,  obowiązuje  następująca  hierarchia:

1.	dokumentacja projektowa,

2.	specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót,

3.	informacja dotycząca  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia,

4.    przedmiary robót.

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) 	Wykonanie robót zgodnie z zamówieniem, zakresem prac wg formularza cenowego, kosztorysu ofertowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami technicznymi, umową i sztuką budowlaną.

b) 	Realizowanie prac z zastosowaniem materiałów budowlanych zabezpieczonych przez Wykonawcę, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, mających świadectwa jakości, certyfikaty, atesty higieniczne oraz okazywanie w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

c) 	Terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

d) 	Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami.

e) 	Realizowanie budowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

f) 	Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu wpisem do Dziennika Budowy.

  - Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót.

  - Wykonawca oznakuje w budynku drogi i wyjścia ewakuacyjne, wyposaży budynek w podręczny sprzęt gaśniczy oraz opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu.

i) 	Zasilenie placu budowy w wodę i energię, poprzez podliczniki,

j) 	Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń.

k) 	Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, jeżeli są one następstwem wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji, gwarancji i rękojmi.

l)  Organizacja  i likwidacja  w terminie 2-ch tygodni po odbiorze zadania, zaplecza budowy wygrodzonego i oznakowanego, z kabiną sanitarną i prowizoryczną myjnią celem czyszczenia bieżników pojazdów.

m) 	Utrzymanie ogólnego porządku na budowie.

n) 	Usuwanie ewentualnych awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonywanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac.

o) 	Uporządkowanie terenu budowy, doprowadzenie do stanu należytego, w tym wywiezienie z terenu prowadzonych prac materiałów pozostałych po wbudowaniu, usunięcie oznakowań budowy oraz wywiezienie gruzu z ewentualnych rozbiórek i nadmiaru ziemi na wysypisko miejskie na koszt własny, łącznie z kosztami składowania i utylizacji, postępowanie z materiałami zawierającymi azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

p) 	Wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych.

r) 	Opracowanie przed rozpoczęciem prac, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, w oparciu o art.41 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (zmiany Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) oraz realizacja prac zgodnie z Planem j.n.

- Uczestniczenie w przeglądach odbiorowych i gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu z data nie późniejszą niż 30.06.2013 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.	Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

2. 	Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i jednego kompletu dokumentacji projektowej.

3. 	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

4. 	Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.

5. 	Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

§ 4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.

- rozpoczęcie prac budowlanych w terminie 7 dni od zgłoszenia rozpoczęcia prac.

- zakończenie: uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie z dniem 30.06.2013 r.

2. Prace realizowane będą w oparciu o harmonogram realizacji uzgodniony z Zamawiającym, - załącznik do umowy.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy z uwagi na:

1) 	niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót w wyznaczonym czasie – w szczególności zjawiska mające charakter nagły, gwałtowny, nieprzewidywalny np. huragan, a także ulewne i długotrwałe deszcze, długotrwałe temperatury uniemożliwiające prowadzenie prac w sposób gwarantujący wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlaną.

2) 	wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie spowodowałoby zmianę terminu końcowego realizacji zamówienia.

§ 5

1. 	Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy na okres 60 miesięcy, licząc od pierwszego dnia po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

2. 	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na podstawie rękojmi. Strony ustalają bieg okresu rękojmi razem z gwarancją.

§ 6

1.  	Kierownikiem   budowy   ze strony Wykonawcy będzie   ................................................

2. 	Kierownik  budowy  jest  uprawniony  do  odbioru  oświadczeń  woli  Zamawiającego,  dotyczących  realizacji  inwestycji.

3. 	Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany kierownika budowy  w przypadku  nieprzewidzianych  sytuacji  życiowych (w szczególności choroby, zgonu, utraty uprawnień, zmiany miejsca  zamieszkania itp.)  W przypadku  zmiany  kierownika  budowy  nowy  kierownik  musi  spełniać  wymagania  określone  w  SIWZ.

4. 	Zamawiający  wyznacza osobę do koordynacji prac: ..................................................................

§ 7

1. 	W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę, podając nazwę podwykonawcy oraz zakres powierzonych prac, który będzie przez niego wykonywany.

Lista podwykonawców (y) - załącznik nr 2 umowy */ skreślić ostatnie zdanie w przypadku gdy nie dotyczy to Wykonawcy/.

2. 	Zmiana podwykonawcy lub zakresu prac powierzonych podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego.

3. 	Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. 	Przez zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku odpowiedzialności ani zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy i pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

§ 8

1. 	Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania umowy posiadać aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  opiewającą na wartość nie mniejszą, niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) i zawsze na żądanie Zamawiającego przedstawi stosowny dokument.

2. 	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 9

1. 	Strony ustalają wartość umowną przedmiotu zamówienia na kwotę ryczałtową ........................ zł w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. ..........................zł wg złożonej oferty w dniu ...........................

Dopuszcza się  zmianę  stawki  VAT w przypadku jej zmiany w przepisach ustawy  z dn. 11.03.2004r.  o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r.  Nr 54, poz. 535 ze zm.)   na stawkę  obowiązującą  w  dniu  wystawienia  faktury.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia. Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia określonego w ust.1 o uzgodnioną dwustronnie wartość robót zaniechanych.

3. 	Rozliczenie robót wg harmonogramu będzie następowało fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru tych elementów, jedną w roku 2012 r., dwiema w roku 2013 i końcową w wysokości 20 % wartości zamówienia.

4. 	Termin realizacji faktur częściowych – 21 dni, faktury końcowej – 30 dni, licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..........................................................................

5. 	W przypadku zgody Zamawiającego na podzlecenie prac stanowiących przedmiot umowy Wykonawca do faktury VAT obowiązany jest załączyć pisemne potwierdzenie podwykonawcy (ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za podzlecone prace. Nie zapłacenie przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy będzie skutkować wstrzymaniem płatności dla Wykonawcy.

6. 	Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ............................................

7.   Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: NIP 774 -23-69-968.

§ 10

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te prace na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki, a ich wartość zostanie uzgodniona kosztorysem w oparciu o składniki cenotwórcze:

- robocizna R................................ zł/godz.

- Koszty pośrednie Kp.................. % od R i S

- Koszty zakupu Kz ...................... % od M

- Zysk Z .........................................% od R+S+Kp

oraz przedmiar prac potwierdzony przez Zamawiającego, na podstawie katalogów KNR, ceny sprzętu, transportu i materiałów budowlanych wg średnich cen publikowanych w Sekocenbudzie – wydawnictwo kwartalne, z okresu wykonywania robót.

§ 11

1. 	Strony postanawiają, że odbiór robót nastąpi w terminie 5 dni od daty zgłoszenia do odbioru złożonego przez Wykonawcę na piśmie.

2. 	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) 	jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) 	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- 	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 12

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na kwotę w wysokości 7 % wartości umowy zgodnie z § 9 ust 1 wraz z podatkiem VAT tj. .................

2. 	Przed zawarciem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  ............................................................

3. 	Na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu gwarancji i  rękojmi  za  wady  przedmiotu  zamówienia, pozostawia się  kwotę  wynoszącą  30 %  wysokości  zabezpieczenia.

4. 	Zamawiający  zwraca  70 %  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy   w terminie  30 dni  od dnia  wykonania  zamówienia  i uznania  przez Zamawiającego  za należycie wykonane.

5. 	Kwota  pozostawiona  na zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu   rękojmi,  zwracana jest  nie później  niż w 15 dniu  po upływie  okresu  rękojmi.

§ 13

1.  	Strony ustalają, iż kary będą naliczane w sposób następujący:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 	0,1% wynagrodzenia umownego brutto wg § 9 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 	0,1% wynagrodzenia umownego brutto wg § 9 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. 	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar i opłat, o których mowa w ust.1 z faktury Wykonawcy wystawionej za wykonanie robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

3. 	Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez wypowiedzenia w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a) 	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia;

b) 	zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności);

c) 	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) 	postęp robót jest niezadowalający i skutkuje uznaniem, iż przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

e) 	Wykonawca przerwie realizację budowy i przerwa będzie trwała dłużej niż 5 dni,

f) roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także zamówieniem.

2. 	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust.1 pkt. d, e, f Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy wartością przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót.

3. 	Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu na adres  Wykonawcy wskazany w Umowie.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także unormowania zawarte w Regulaminie wewnętrznym udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy i usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zatwierdzonym  Uchwałą  Zarządu  nr  6/1352/Z/2011  z dnia 26.01.2011 r.  obowiązującym  od  dnia 01.02.2011 r.

§ 16

1. 	Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu.

2. 	Strony postanawiają, że wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA:

Integralną częścią  umowy jest:

1.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą z dnia ............................. z formularzem cenowym i kosztorysem  ofertowym

2.  	Harmonogram rzeczowo-finansowy

3.  	Podwykonawcy