Płock dn. 25.07.2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie zastępczego otworu studziennego K1A na ujęciu wód podziemnych z utworów neogeńsko-paleogeńsko-kredowych w Borowiczkach k/Płocka.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie www.wodociagi.pl

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zastępczego otworu studziennego K-1A na ujęciu wód podziemnych    z utworów neogeńsko-paleogeńsko-kredowych w Borowiczkach k/Płocka zgodnie z opracowaniem pn.„ Projekt robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej dla studni K-1 na ujęciu wód  podziemnych z utworów neogeńsko-paleogeńsko –kredowych w Borowiczkach k/Płocka  -opracowanie maj 2012 przez Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Warszawa, ul. Berezyńska 39. Do wykonawcy robót należy wykonanie wszystkich prac wyszczególnionych w w/w projekcie.

Wykonawca zabezpieczy dozór geologiczny, który będzie sprawował kontrolę na czas trwania robót 	wiertniczych i badawczych na terenie wykonania studni głębinowej i po zakończeniu prac sporządzi  	„Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych w kat. B z utworów 	trzeciorzędowo-kredowych w rejonie Borowiczek k/Płocka”, ustalający wydajność eksploatacyjną 	studni 	K-1A.

Zakres robót:

  - Wykonanie odwiertu studni do głębokości 250 m, systemem obrotowym na płuczkę wg konstrukcji i  technologii wiercenia określonego w projekcie,

  - Filtrowanie otworu,

  - Pompowanie oczyszczające i usprawnienie otworu (pompowanie przy użyciu pompy własnej Wykonawcy),

  - Próbne pompowanie badawcze (pompowanie przy użyciu pompy własnej Wykonawcy),

  - Pobieranie próbek gruntu i wody,

  - Prace geodezyjne,

  - Wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody pobranej w trakcie pompowania ( badania mogą być zlecone do Laboratorium „Wodociągów Płockich”),

  - Uporządkowanie terenu budowy po robotach,

  - i inne wymienione w w/w projekcie,

  - Zapewnienie dozoru geologicznego,

  - Sporządzenie „Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych w 	   kat. B z utworów trzeciorzędowo-kredowych w rejonie Borowiczek k/Płocka”,

  - Uzyskanie decyzji zatwierdzającej Dodatek do dokumentacji j.w. ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia.

Nowa wybudowana  studnia powinna spełniać wymogi odnośnie wydajności jak dla studni

K-1 tj. w granicach  Q dop 185 m3/h.

- Rejon prac znajduje się w miejscowości Borowiczki –Pieńki, gmina Słupno, powiat płocki, województwo mazowieckie. Projektowana studnia K1A zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 155/1, będącej własnością „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. i oddalona jest od istniejącej studni K1 o około 15 m. Teren jest ogrodzony , zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Otwór zostanie odwiercony w zachodniej części terenu działki. Głębokość projektowanego otworu studziennego wyniesie 250 m. Szczegółową lokalizację projektowanego otworu wraz z zagospodarowaniem terenu ujęcia przedstawiono na załączniku nr 2 w Projekcie robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej dla studni K-1 na ujęciu z utworów neogeńsko-paleogeńsko –kredowych w Borowiczkach k/Płocka.  Teren w rejonie wykonywanych prac należy pozostawić w stanie nie pogorszonym.

- Studnia K-1A będzie miała charakter zastępczy i eksploatowana będzie za przeznaczoną do likwidacji studnię K-1.

- Wykonawca  powinien  dokonać  oględzin  placu  budowy,  jego  otoczenia  oraz  zdobyć  na  jego  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz  podpisania  umowy  na  wykonanie  robót.  Oględziny  terenu  budowy  zostaną  dokonane  na  koszt  Wykonawcy

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a  Zamawiający  w  żadnym  przypadku  nie  będzie  ponosił  zobowiązań ani  odpowiedzialności  z  tym związanych.

- Oferta  powinna  zawierać  całość  zamówienia.  Wykonawca  winien  zapoznać  się z  wszystkimi  warunkami,  które  są  niezbędne  do  wykonania przedmiotu  umowy  bez  konieczności  ponoszenia  przez  Zamawiającego  jakichkolwiek  dodatkowych  kosztów.

- W  cenie  wartości  robót  uwzględnione  zostaną  koszty: zasilania  placu  budowy  w energię  elektryczną, wodę,  koszty  energii elektrycznej,  wody oraz wywóz i utylizacja urobku. należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i sztuka budowlaną.

- Woda wykorzystywana do celów technologicznych udostępniona będzie odpłatnie przez Zamawiającego.

- Plac  budowy  zostanie  przygotowany  przez  Wykonawcę.

- Wykonawca  przygotuje  właściwą  dokumentację  odbiorową  robót,  pozwalającą  na  ocenę  należytego  wykonania  robót.

- Ewentualne  szkody  powstałe  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn

leżących  po stronie wykonawcy będą usuwane na jego koszt.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych i ofert wariantowych.

II. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

Zakończenie:  20 tygodni od dnia podpisania umowy.

III.	Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują  potencjałem  technicznym  i osobami  zdolnymi  do wykonania  zamówienia  lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i osób zdolnych  do wykonania  zamówienia;

Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie  się  przez  Wykonawcę, że:

- wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia     działalności jest krótszy  - w tym okresie co najmniej trzy roboty polegające na wykonaniu odwiertów ujęć studni głębinowych o głębokości całkowitej nie mniejszej niż 150 m w technologii – systemem obrotowym na płuczkę. Wykazane zamówienia będą uznane, jeśli będą poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami sztuki geologicznej i prawidłowo ukończone (referencje, protokóły odbioru podpisane przez zamawiającego),

- dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie kierować robotami – posiadającą wymagane uprawnienia do kierowania pracami wiertniczymi,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Spełnieniem  warunku  będzie  wykazanie  się przez Wykonawcę, że:

1)   posiada  środki finansowe  lub zdolność  kredytową w wysokości   co najmniej  500 000 zł,

2)  posiada opłaconą polisę, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia,  na wartość nie mniejszą niż 500 000 zł.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu  na podstawie  § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu Wewnętrznego.

IV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% ceny całkowitej (z podatkiem VAT) podanej w ofercie.

V. Kryteria oceny ofert: cena 100%

### VI.   Wadium: 7000 zł (słownie: siedem tysięcy zł)

VII. Termin i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju 101 (w  sekretariacie) nie później niż do dnia 06.08.2012 r. do godz. 11:45 .

VIII. Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 06.08.2012r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego pok. 105.

IX. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Krzysztof Matuszewski       -  24/  364 42 70

Stanisław Kowalski   	     -  24/  364 42 73

Elżbieta Bogucka	     -  24/  364 42 17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej.