# Dział III     Wzór umowy

U M O W A   Nr ……../TT/2012

zawarta w Płocku w dniu …………….2012 r.

pomiędzy  „Wodociągami  Płockimi” Spółką z o.o., z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr 0000040316, o kapitale zakładowym 139.607.000,00 zł zwaną w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. Marka Naworskiego      	-  Prezesa

2. Andrzeja Wiśniewskiego	- Wiceprezes Zarządu

jednej strony, a

……………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą ……………………………………………………..,   NIP ………………………, REGON ……………, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

zwanym  Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu  o Ustawę o Prawom Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) ,

o następującej treści:

( 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: przebudowę sieci wodociągowej ul.  Spokojnej w Płocku metodą bezwykopową -  kraking, wg niżej wymienionej dokumentacji:

„Załącznik do Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – dotyczy przebudowy wodociągu w ul. Spokojnej”

o następującym zakresie:

a)  wykonanie  339 mb wodociągu z rur polietylenowych PE 100 RC wielowarstwowych lub jednolitych o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i nacięcia o średnicy zewnętrznej 225 mm  SDR 17  PN 10, (wykorzystywanych do krakingu), metodą krakingu (w czterech odcinkach) w ul. Spokojnej w Płocku na odcinku od ul. Kolejowej do ulicy Krakówka, zgodnie z mapą sytuacyjną załączoną do dokumentacji (p. 1).

Wykonawca dostarcza rury, ponosi koszty dojazdu na miejsce pracy oraz koszty związane z wykonaniem  krakingu.

Istniejący wodociąg w ulicy Spokojnej dn 100 z żeliwa szarego.

b)   dostawę rur: 360 mb o średnicy 225 mm.

Wymogi dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę rur:  rury PE 100 RC wielowarstwowe lub jednolite o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i nacięcia o średnicy zewnętrznej 225 mm  SDR 17  PN 10. Wszystkie warstwy rury połączone molekularnie (bez „kory” zewnętrznej) – która nie wymaga posiadania dodatkowych urządzeń do zgrzewania (poza zgrzewarką doczołową lub elektrooporową).

Wymagane aprobaty techniczne ITB, świadectwo odbioru partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1, atesty higieniczne PZH,  karty katalogowe oferowanego materiału. Dostawa w sztangach po 12 m. Środek transportu zabezpiecza Wykonawca. Miejsce dostawy: plac budowy (ul. Spokojna).

2.  Zamawiający wykonuje we własnym zakresie wykopy technologiczne (wraz z zasypką),  zgrzewa rurociąg PE oraz wykonuje zamknięcie wody,  prace montażowe wraz z wcinką do istniejących rurociągów, montażem hydrantów i przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych, zajęcie pasa drogowego, odtworzenie nawierzchni.

3.  Szczegółowy zakres robót określają:

Dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4. W przypadku sprzeczności między dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia, obowiązuje hierarchia:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

2) projekt budowlany/ dokumentacja projektowa,

3) przedmiar.

§2

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)   Realizacja robót objętych zamówieniem zgodnie z §1, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną        wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami  technicznymi i sztuką budowlaną.

  - Realizowanie prac z zastosowaniem materiałów dostarczanych przez Wykonawcę, mających świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz okazywanie w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

  - Terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

  - Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami.

  - Realizowanie budowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i p. poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

  - Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy.

  - Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót.

  - Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem  znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

  - Zasilenie placu budowy w wodę i energię.

  - Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

-  szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

-  szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, jeżeli są one następstwem wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji, gwarancji i rękojmi.

  - Utrzymanie ogólnego porządku na budowie.

  - Usuwanie ewentualnych awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonywanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac.

  - Ścisła współpraca przy wykonywaniu przedmiotu umowy z kierownictwem Wydziału Sieci Wodociągowej Zamawiającego.

  - Opracowanie przed rozpoczęciem prac (poprzez uprawnione służby bhp Wykonawcy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, w oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (zmiany Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) oraz realizacja prac zgodnie z Planem j. w.

  - Uczestniczenie w przeglądach odbiorowych i gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

( 3

1.Termin realizacji umowy: rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy,

zakończenie: 31.12.2012r.  w tym dostawa rur w ciągu 14 dni od dnia podpisania 			     umowy.

2. Prace realizowane będą w oparciu o harmonogram realizacji uzgodniony z Zamawiającym, który zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia – załącznik do umowy.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu końcowego wykonania umowy z uwagi na:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót w wyznaczonym czasie – w szczególności zjawiska mające charakter nagły, gwałtowny, nieprzewidzialny np. powódź, huragan, ulewne i długotrwałe deszcze, długotrwałe temperatury uniemożliwiające prowadzenie prac w sposób gwarantujący wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną.

2) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie spowodowałoby zmianę terminu końcowego realizacji zamówienia.

( 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

4) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

5) Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy na okres trzech lat, licząc od pierwszego dnia po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy..

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na podstawie rękojmi. Strony ustalają trzyletni okres rękojmi biegnący razem z gwarancją.

§ 6

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie ……………………………………..

2. Kierownik  budowy  jest  uprawniony  do  odbioru  oświadczeń  woli  Zamawiającego,  dotyczących  realizacji  inwestycji.

3. Zamawiający  wyznacza  Inspektora  nadzoru ……………………………………, który  będzie    pełnić  nadzór  inwestorski  w pełnym  zakresie   wynikającym  z przepisów  ustawy  Prawo   budowlane  oraz  przepisów  wykonawczych,  w szczególności  poprzez:

1) sprawowanie  kontroli  w  zakresie  zgodności  realizowanych  prac  budowlanych  z dokumentacją  projektową, decyzją dot.  pozwolenia, obowiązującymi  w Polsce przepisami  oraz zasadami  wiedzy technicznej,

2)  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych;

3)  sprawdzanie i odbiór  robót  budowlanych;

4)  potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót, nadzór  nad  usunięciem  wad  i  usterek  przez  Wykonawcę.

§ 7

1. W przypadku  zamiaru  powierzenia  realizacji  części zamówienia podwykonawcy,  Wykonawca  jest zobowiązany  poinformować  Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę,  podając  nazwę  podwykonawcy  oraz  zakres powierzonych prac,  który  będzie  przez  niego  wykonywany.

Lista podwykonawców (y) -  załącznik  nr 2  umowy * / w przypadku gdy nie dotyczy Wykonawcy ostatnie zdanie skreślić/

2. Zatrudnienie nowego, zmiana podwykonawcy lub zakresu powierzonych prac w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest  wyłącznie  po uzyskaniu  pisemnej  zgody  Zamawiającego.

3.  Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. Przez  zawarcie  umowy  z podwykonawcą   Wykonawca  nie  zostaje  zwolniony  z  jakiegokolwiek  obowiązku  odpowiedzialności  ani  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy i pozostaje  w pełni  odpowiedzialny  za wszelkie działania  i  zaniechania  podwykonawców  jak  za  własne działania  i  zaniechania,  także  w  zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  za  wykonywanie  prace  i  czynności.

§ 8

1.  Strony ustalają wartość umowną na przedmiot zamówienia  jako wynagrodzenie ryczałtowe  w  kwocie ……………………. zł   w tym podatek Vat w wysokości  23%  tj.  – …………………   wg. złożonej oferty z  dnia ………………………….r.

2.   Rozliczenie wykonanych robót  nastąpi fakturą  VAT  końcową wystawioną  po zakończeniu   i  odbiorze  całości robót – protokołem bezusterkowym  odbioru  końcowego   przedmiotu zamówienia.

3.  Podstawą  do  wystawienia  faktury VAT będzie  bezusterkowy  protokół  odbioru  wykonanych    robót  potwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru.

4.   Termin realizacji faktury – 21 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego z rachunku

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy:   ........................................................

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  terminie 21 dni  od  daty otrzymania  faktury VAT,  przelewem  na  wskazane  konto, przy czym  terminem  zapłaty  będzie  dzień  obciążenia   rachunku Zamawiającego.

5.  W przypadku   zgody  Zamawiającego   na podzlecenie  prac  stanowiących  przedmiot  umowy    Wykonawca  do  faktury   VAT  obowiązany  jest  załączyć  pisemne potwierdzenie  podwykonawcy (ów)  o  otrzymaniu  wynagrodzenia  za prace  objęte  aktualnym  rozliczeniem.   Nie zapłacenie  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia  podwykonawcy  może  skutkować    wstrzymaniem  płatności  dla  Wykonawcy.

6.    Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP : …………………………..

7.    Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: NIP  774 -23-69-968.

§ 9

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, których  zakres nie przekroczy 50% wartości realizowanego  zamówienia, niezbędnych  do jego prawidłowego  wykonania,  których  wykonanie  stało się  konieczne  na skutek  sytuacji  niemożliwej wcześniej do  przewidzenia, jeżeli:

1)  z przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia dodatkowego  od zamówienia  podstawowego  wymagałoby  poniesienia  niewspółmiernie  wysokich kosztów, lub

2)   wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest uzależnione  od wykonania  zamówienia dodatkowego.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać te prace na dodatkowe zamówienie udzielone  z wolnej ręki, a ich wartość zostanie uzgodniona kosztorysem w oparciu o składniki  cenotwórcze:

- robocizna R                                 …………   zł./r-g

- Koszty pośrednie Kp                   ……..   % od R i S

- Koszty zakupu Kz                       ……..   % od M

- Zysk Z                                         ……..  % od R+S+Kp

oraz przedmiar prac potwierdzony przez Zamawiającego, na podstawie katalogów KNR, ceny   sprzętu, transportu i materiałów budowlanych wg średnich cen publikowanych w Sekocenbudzie – wydawnictwo kwartalne (z okresu wykonywania robót).

2. Wynagrodzenie  za roboty dodatkowe  nie wchodzi w zakres  wynagrodzenia  za przedmiot  umowy,  określonego  w  § 8, lecz zostanie  określone   w ramach   oddzielnej  umowy  na roboty  dodatkowe.

§ 10

- Strony postanawiają, że odbiór robót nastąpi w  terminie 5 dni od daty zgłoszenia do odbioru złożonego przez Wykonawcę na piśmie. Zamawiający  powołuje  komisję  odbiorową  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może

odstąpić  od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 11

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na kwotę w wysokości 5 % wartości umowy  określonej w   § 8 ust.1  wraz z podatkiem VAT tj. ……………….. zł

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostawia się kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

4. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 12

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,1% wynagrodzenia umownego wg §8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 0,1% wynagrodzenia umownego wg § 8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie  szkoda, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar, o których mowa w ust.1 z faktury VAT Wykonawcy wystawionej za wykonanie robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest posiadać   przez cały   okres  trwania  umowy  aktualną  polisę ubezpieczeniową  od  odpowiedzialności cywilnej w  zakresie  prowadzonej  działalności.

6. Zamawiający ma prawo  w  każdym  czasie  zażądać  do przedstawienia dokumentu, o których  mowa  w  ust.

5 powyżej  od Wykonawcy.

( 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy: odstąpienie w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności);

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4)    postęp robót jest niezadowalający i skutkuje uznaniem, iż   przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

5)   Wykonawca przerwie realizację robót i przerwa będzie trwała dłużej niż 5 dni,

6)  roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także  zamówieniem i niniejszą umową,

2.  W  przypadku  odstąpienia od  umowy z  przyczyn  określonych  w ust.1 pkt. 4,5,6 Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego w formie oświadczenia o odstąpieniu na adres Wykonawcy wskazany w Umowie

( 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r., (teks jednolity – Dz. U. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ), Kodeksu Cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają  formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Strony postanawiają, że wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:

Załącznikami do umowy są:

      - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą z dnia  ……………..r,

      - Harmonogram robót