Dział III  Wzór umowy

U M O W A Nr ...........................

zawarta w Płocku w dniu ........................

na przebudowę Wieży Ciśnień i dobudowę tarasu w kondygnacji pierwszego piętra, zmianę sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy).

pomiędzy „Wodociągami Płockimi” Spółką z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy pod nr 0000040316, o kapitale zakładowym 138.884.000,00 zł, NIP 774 -23-69-968, REGON 610409926, z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, zwaną w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1.	Marka Naworskiego 		- Prezesa Zarządu

2. Andrzeja Wiśniewskiego	- Wiceprezesa Zarządu

z jednej strony, a

…………………………………………………………………………….. z siedzibą w ………………...........…………..,

wpisaną do ……………………………………………………………………………………………………….......………

zwaną dalej „Wykonawcą” ,

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

o następującej treści:

§ 1

1. 	Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przebudowy Wieży Ciśnień i dobudowy tarasu w kondygnacji pierwszego piętra, zmiany sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy). Wieża zlokalizowana jest w Płocku na Placu Dąbrowskiego, pod adresem: ul.Warszawska 26, na działce nr 1027/1. Inwestycja obejmuje także część działki nr 1027/5 (pas drogowy), gdzie zlokalizowany będzie dobudowany taras z zagospodarowaniem terenu.

Wieża Ciśnień znajduje się w rejestrze zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 587, data wpisania: 22.03.1988 r.. Obiekt zlokalizowany jest na terenie części zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka – nr rejestru dawnego województwa płockiego: 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.. Obiekt podlega ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami).

Realizacja na podstawie:

- aktualnej Decyzji Nr 402/2007 Prezydenta Miasta Płocka, z dnia 05.09.2007 roku (WUB.III.7353/318/2007) o pozwoleniu na budowę,

- Decyzji Nr 193 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku, z dnia 02.05.2007 r. (DP.1160-103/07) o pozwoleniu na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz zmianę przeznaczenia obiektu i Decyzji Nr 267/2010 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.10.2010 r. (MKZ.40401/11-2/10) zmieniającą termin realizacji zamierzenia na lata 2011 – 2012 r.. Jesienią roku 2012 r. Zamawiający wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na przedłużenie terminu realizacji na rok 2013.

Parametry techniczne przebudowy i rozbudowy budynku:

- 	powierzchnia zabudowy Wieży:	 62,14 m2

- 	powierzchnia zabudowy części dobudowanej: 117,68 m2

- powierzchnia użytkowa: 221,57 m2 + 91,86 m2 (taras) = 313,43 m2

- kubatura Wieży po przebudowie: 1.585 m3

- kubatura części dobudowanej: 835 m3

Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu.

2. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  określa:

Dokumentacja  projektowa w skład  której  wchodzą:

Prace budowlane należy realizować na podstawie dokumentacji projektowej:

-  PB Architektury			- zał. nr 1 do pozwolenia na budowę.

- 	PB Konstrukcji			- zał. nr 2

- 	PB Instalacje sanitarne wewnętrzne	- zał. nr 3

- 	PB Instalacje elektryczne wewnętrzne	- zał. nr 4

- 	Ekspertyza techniczna			- zał. nr 5

-	PBW Architektury

- PW Konstrukcji

- PW Branży sanitarnej: w tym:	 instalacja wodociągowa wody zimnej

instalacja wodociągowa wody ciepłej

instalacja kanalizacji  sanitarnej

instalacja kanalizacji deszczowej

instalacja wentylacji wyciągowej

instalacja p.poż.

- PW Instalacje elektryczne wewnętrzne,

- STWiOR   Branża budowlana,

- STWiOR Branży sanitarnej,

- Przedmiar robót branży budowlanej,

- Przedmiar robót branży sanitarnej,

- Przedmiar robót - inst. elektryczne wewnętrzne,

- PBW Przyłącze elektryczne kablowe do zasilania Wieży,

- Przedmiar robót - przyłącze elektryczne,

- Przyłącze wod.kan.  z przedmiarem

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt:

- fontanny

- oraz sieci LAN

- dokona zgłoszenia wykonania przyłączy wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami.

Zamówieniem dodatkowym są: roboty nie objęte dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru  robót oraz określone w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

3. W  przypadku  sprzeczności  między  dokumentami  opisującymi  przedmiot  zamówienia,  obowiązuje  następująca  hierarchia:

1.	dokumentacja projektowa,

2.	specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót,

3.	informacja dotycząca  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia,

4.    przedmiary robót.

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie robót zgodnie z zamówieniem, dokumentacją projektową i przetargową, obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami technicznymi, umową i sztuką budowlaną, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną.

- Dostarczenie w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową,

- w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy przedłożenie Zamawiającemu i uzyskanie jego akceptacji szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania prac budowlanych,

- Realizowanie prac z zastosowaniem materiałów budowlanych zabezpieczonych przez Wykonawcę, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, mających świadectwa jakości, certyfikaty, atesty higieniczne oraz okazywanie w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

- Terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi pracami.

- Ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

8)	Realizowanie budowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

9)	Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu wpisem do Dziennika Budowy.

- Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót.

- Wykonawca oznakuje w obiekcie drogi i wyjścia ewakuacyjne, wyposaży budynek w podręczny sprzęt gaśniczy oraz opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu.

- Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu z datą nie późniejszą niż 30.09.2013 r.

13)	Wykonawca poniesie pełne koszty zasilenia i poboru wody i energii elektrycznej.

14)	Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń.

15)	Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, jeżeli są one następstwem wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w okresie realizacji, gwarancji i rękojmi.

- Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy wygrodzonego i oznakowanego, wraz z zasileniem w energię elektryczna i wodę, z kabiną sanitarną oraz zlikwidowanie zaplecza likwidacja  w terminie najpóźniej do 2-ch tygodni po zakończeniu prac, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa.

- Utrzymanie ogólnego porządku na budowie.

18)	Usuwanie ewentualnych awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonywanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac.

19)	Uporządkowanie terenu budowy, doprowadzenie do stanu należytego, w tym wywiezienie z terenu prowadzonych prac materiałów pozostałych po wbudowaniu, usunięcie oznakowań budowy oraz wywiezienie gruzu z ewentualnych rozbiórek i nadmiaru ziemi na wysypisko miejskie na koszt własny, łącznie z kosztami składowania i utylizacji, postępowanie z materiałami zawierającymi azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20)	Wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych.

- Opracowanie przed rozpoczęciem prac, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej budowy, w oparciu o art.41 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (zmiany Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) oraz realizacja prac zgodnie z Planem j.n.

- Uczestniczenie w przeglądach odbiorowych i gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.	Przekazanie Wykonawcy placu budowy.

2. 	Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i jednego kompletu dokumentacji projektowej.

3. 	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

4. 	Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.

5. 	Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

§ 4

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.

- rozpoczęcie prac budowlanych w terminie 7 dni od zgłoszenia właściwemu organowi Kierownika Budowy i Kierowników Robót.

- prace objęte dofinansowaniem wykonywać zgodnie z umowami dofinansowania.

- zakończenie: uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie z dniem 30.09.2013 r.

2. Prace realizowane będą w oparciu o harmonogram realizacji uzgodniony z Zamawiającym.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy z uwagi na:

1) 	niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie robót w wyznaczonym czasie – w szczególności zjawiska mające charakter nagły, gwałtowny, nieprzewidywalny np. huragan, a także ulewne i długotrwałe deszcze, długotrwałe temperatury uniemożliwiające prowadzenie prac w sposób gwarantujący wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlaną.

2) 	wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie spowodowałoby zmianę terminu końcowego realizacji zamówienia.

§ 5

1. 	Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem niniejszej umowy na okres 60 miesięcy, licząc od pierwszego dnia po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

2. 	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu wad zrealizowanego przedmiotu umowy na podstawie rękojmi. Strony ustalają bieg okresu rękojmi razem z gwarancją.

§ 6

1.  	Kierownikiem   budowy   ze strony Wykonawcy będzie   ................................................

2. 	Kierownik  budowy  jest  uprawniony  do  odbioru  oświadczeń  woli  Zamawiającego,  dotyczących  realizacji  inwestycji.

3. 	Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany kierownika budowy  w przypadku  nieprzewidzianych  sytuacji  życiowych (w szczególności choroby, zgonu, utraty uprawnień, zmiany miejsca  zamieszkania itp.)  W przypadku  zmiany  kierownika  budowy  nowy  kierownik  musi  spełniać  wymagania  określone  w  SIWZ.

4. 	Zamawiający  wyznacza  Inspektora  Nadzoru ...................................................., który  będzie    pełnić  nadzór  inwestorski  w pełnym  zakresie   wynikającym  z przepisów  ustawy  Prawo   budowlane  oraz  przepisów  wykonawczych,  w szczególności  poprzez:

1) 	sprawowanie  kontroli  w  zakresie  zgodności  realizowanych  prac  budowlanych  z dokumentacją  projektową, decyzją dot.  pozwolenia, obowiązującymi  w Polsce przepisami  oraz zasadami  wiedzy technicznej,

2)  	sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych;

3)  	sprawdzanie i odbiór  robót  budowlanych;

- potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót, nadzór  nad  usunięciem  wad  i  usterek  przez  Wykonawcę.

5.	Prace prowadzone będą pod nadzorem autorskim.

§ 7

1. 	W przypadku zamiaru powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego i uzyskać jego pisemną zgodę, podając nazwę podwykonawcy oraz zakres powierzonych prac, który będzie przez niego wykonywany.

Lista podwykonawców (y) - załącznik nr 1 umowy */ skreślić ostatnie zdanie w przypadku gdy nie dotyczy to Wykonawcy/.

2. 	Zmiana podwykonawcy lub zakresu prac powierzonych podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego.

3. 	Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. 	Przez zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku odpowiedzialności ani zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy i pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

§ 8

1. 	Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania umowy posiadać aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  opiewającą na wartość nie mniejszą, niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) i zawsze na żądanie Zamawiającego przedstawi stosowny dokument.

2. 	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 9

1. 	Strony ustalają wartość umowną przedmiotu zamówienia na kwotę ryczałtową ........................ zł w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. ..........................zł wg złożonej oferty w dniu ...........................

Dopuszcza się  zmianę  stawki  VAT w przypadku jej zmiany w przepisach ustawy  z dn. 11.03.2004r.  o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r.  Nr 54, poz. 535 ze zm.)   na stawkę  obowiązującą  w  dniu  wystawienia  faktury.

- Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych przy przekazaniu obiektu do użytkowania.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontażowe, budowlano-montażowe, i inne objęte istniejącym stanem Wieży, roboty tymczasowe oraz wszelkie prace, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca §1 i 2 niniejszej umowy, włącznie z wszelkimi opłatami na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki itp.), koszt doprowadzenia zasilania, koszty doprowadzenia terenu budowy do stanu należytego zgodnego z projektem (pozostały teren do stanu pierwotnego), koszty ubezpieczenia i należne podatki.

- Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych wynagrodzenie za te roboty (materiały) ustala się wg ust. 7, natomiast ryczałt, o którym mowa w ust 1, ulega zmianie o różnicę wartości robot (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającego) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego będą wykonywane roboty (materiały) zamienne.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art.67 ust,1 pkt.5 –0 Prawo zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- W przypadku, o których mowa w ust  5 i 6, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w ofercie Wykonawcy dla zadania podstawowego. Ceny materiałów i sprzętu zostaną ustalone według średnich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu wbudowania materiałów. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

§ 10

1. 	Rozliczenie robót wg harmonogramu będzie następowało fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru uzgodnionych elementów, dwiema fakturami częściowymi w roku 2012 r. i dwiema w roku 2013, po uprzednim potwierdzeniu wykonania robót przez Inspektora Nadzoru, po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych oraz fakturą końcową w wysokości 20 % wartości zamówienia, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i odbiorze końcowym.

- Termin realizacji faktur częściowych – 21 dni, faktury końcowej – 30 dni, licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. 	W przypadku zgody Zamawiającego na podzlecenie prac stanowiących przedmiot umowy Wykonawca do faktury VAT obowiązany jest załączyć pisemne potwierdzenie podwykonawcy (ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za podzlecone prace. Nie zapłacenie przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy będzie skutkować wstrzymaniem płatności dla Wykonawcy.

6. 	Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer  Identyfikacji Podatkowej NIP ............................................

7.   	Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: NIP 774 -23-69-968.

§ 11

1. 	Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego, składając jednocześnie w jednym egzemplarzu wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego robót m.in. kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze świadectwami jakości, deklaracjami zgodności, atestów PZH materiałów wbudowanych, protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów.

2.	Strony postanawiają, że odbiór robót nastąpi w terminie 5 dni od daty zgłoszenia do odbioru wg ust.1

3. 	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) 	jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) 	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- 	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 12

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na kwotę w wysokości 7 % wartości umowy zgodnie z § 9 ust 1 wraz z podatkiem VAT tj. .................

2. 	Przed zawarciem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  ............................................................

3. 	Na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu gwarancji i  rękojmi  za  wady  przedmiotu  zamówienia, pozostawia się  kwotę  wynoszącą  30 %  wysokości  zabezpieczenia.

4. 	Zamawiający  zwraca  70 %  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy   w terminie  30 dni  od dnia  wykonania  zamówienia  i uznania  przez Zamawiającego  za należycie wykonane.

5. 	Kwota  pozostawiona  na zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu   rękojmi,  zwracana jest  nie później  niż w 15 dniu  po upływie  okresu  rękojmi.

§ 13

1.  	Strony ustalają, iż kary będą naliczane w sposób następujący:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 	0,1% wynagrodzenia umownego brutto wg § 9 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 	0,1% wynagrodzenia umownego brutto wg § 9 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. 	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar i opłat, o których mowa w ust.1 z faktury Wykonawcy wystawionej za wykonanie robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

3. 	Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. 	Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez wypowiedzenia w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a) 	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia;

b) 	zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności);

c) 	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) 	postęp robót jest niezadowalający i skutkuje uznaniem, iż przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

e) 	Wykonawca przerwie realizację budowy i przerwa będzie trwała dłużej niż 5 dni,

f) roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także zamówieniem.

2. 	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust.1 pkt. d, e, f Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy wartością przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót.

3. 	Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu na adres  Wykonawcy wskazany w Umowie.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 16

1. 	Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu.

2. 	Strony postanawiają, że wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA:

Integralną częścią  umowy jest:

1.  	Wykaz Podwykonawców.

2.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą z dnia ............................. z formularzem cenowym i kosztorysem  ofertowym.